|  |  |
| --- | --- |
| [AXA-1] [Lot 1 : Livraison du MVP V1](https://infraxcode.atlassian.net/browse/AXA-1) Création: 14/août/23  Mise à jour: 16/août/23  Date d'échéance: 15/sept./23 | |
| **État:** | À faire |
| **Projet:** | [-AXA-](https://infraxcode.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10005) |
| **Composants:** | Aucun(e) |
| **Versions affectées:** | Aucun(e) |
| **Versions corrigées:** | Aucun(e) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Type:** | Initiative | **Priorité:** | Medium |
| **Rapporteur:** | [Valentin BIDAULT](https://infraxcode.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=712020%3A69b04e1c-6d8c-48dc-b024-ae677bcfb8f9) | **Responsable:** | Non assigné |
| **Résolution:** | Non résolu | **Votes:** | 0 |
| **Étiquettes:** | Aucun(e) | | |
| **Σ Estimation restante:** | Non spécifié | **Estimation restante:** | Non spécifié |
| **Σ Temps consacré:** | Non spécifié | **Temps consacré:** | Non spécifié |
| **Σ Estimation originale:** | Non spécifié | **Estimation originale:** | Non spécifié |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Liens des tickets:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Blocks** | | | | | blocks | [AXA-2](https://infraxcode.atlassian.net/browse/AXA-2) | Lot 2 : Livraison MVP V2 | À faire | |
| **Sous-tâches:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Clé** | **Résumé** | **Type** | **État** | **Responsable** | | [AXA-40](https://infraxcode.atlassian.net/browse/AXA-40) | [Intégration des 3 modules MVP 1 V1](https://infraxcode.atlassian.net/browse/AXA-40) | Sub-Task2 | À faire | Messaoud AOUADJ | |
| **Sprint:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Description** |  |

|  |
| --- |
| Lot 1: (4 semaines: 3 semaines dev + 1 (Review + finalisation Doc ))   * Bibliotheques de connexion ssh au équipments réseaux:Netmico ou NAPALM ou NORNIR . * Document de spécification LLD (Kevin +Mounib) LLD = SDD + SRS * Devlopment : du Call flow de notre solution. (ansible+ 2 scripts .py) * Doc de test * README (DEV) * Les équipements cisco de OS: IOS et IOS\_XR. * 4 semaines pour un workflow: (3 semaines dev + une semaine review +   finalisation doc):  v Playbook pour monterer que l'architecture et le workflow de notre solution est réalisable:   1. --> script récuperation (connexion SSH a un equipments et récuperation de JSON) 2. --> script de parsing 3. --> écriture sur Netbox |

Généré à Tue Oct 03 14:30:23 UTC 2023 par Messarat Sofiane avec JIRA 1001.0.0-SNAPSHOT#100237-sha1:62f7718ba5e5b8f35c98359f8dccb078af20101c.

|  |  |
| --- | --- |
| [AXA-6] [Développement du POC](https://infraxcode.atlassian.net/browse/AXA-6) Création: 16/août/23  Mise à jour: 18/août/23  Date d'échéance: 08/sept./23 | |
| **État:** | En cours |
| **Projet:** | [-AXA-](https://infraxcode.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10005) |
| **Composants:** | Aucun(e) |
| **Versions affectées:** | Aucun(e) |
| **Versions corrigées:** | Aucun(e) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Type:** | Epic | **Priorité:** | Highest |
| **Rapporteur:** | [Valentin BIDAULT](https://infraxcode.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=712020%3A69b04e1c-6d8c-48dc-b024-ae677bcfb8f9) | **Responsable:** | [Kevin Beaumont](https://infraxcode.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=712020%3A47d550d0-124d-4c9a-9102-dba1ec531243) |
| **Résolution:** | Non résolu | **Votes:** | 0 |
| **Étiquettes:** | Aucun(e) | | |
| **Estimation restante:** | Non spécifié | | |
| **Temps consacré:** | Non spécifié | | |
| **Estimation originale:** | Non spécifié | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Liens des tickets:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Blocks** | | | | | blocks | [AXA-4](https://infraxcode.atlassian.net/browse/AXA-4) | Documents de spécifications | En cours | | blocks | [AXA-5](https://infraxcode.atlassian.net/browse/AXA-5) | Documents de livraisons | En cours | | is blocked by | [~~AXA-7~~](https://infraxcode.atlassian.net/browse/AXA-7) | Etude de la solution | Terminé(e) | |
| **Sprint:** |  |

Généré à Tue Oct 03 14:30:52 UTC 2023 par Messarat Sofiane avec JIRA 1001.0.0-SNAPSHOT#100237-sha1:62f7718ba5e5b8f35c98359f8dccb078af20101c.

|  |  |
| --- | --- |
| [AXA-33] [Préparation environnement de GNS3](https://infraxcode.atlassian.net/browse/AXA-33) Création: 18/août/23  Mise à jour: 30/août/23 | |
| **État:** | Bloqué |
| **Projet:** | [-AXA-](https://infraxcode.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10005) |
| **Composants:** | Aucun(e) |
| **Versions affectées:** | Aucun(e) |
| **Versions corrigées:** | Aucun(e) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Type:** | Story | **Priorité:** | Medium |
| **Rapporteur:** | [Valentin BIDAULT](https://infraxcode.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=712020%3A69b04e1c-6d8c-48dc-b024-ae677bcfb8f9) | **Responsable:** | [abdelwahed.aidoud](https://infraxcode.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=6374e641f48fbd9b62d3cf9f) |
| **Résolution:** | Non résolu | **Votes:** | 0 |
| **Étiquettes:** | Aucun(e) | | |
| **Estimation restante:** | Non spécifié | | |
| **Temps consacré:** | Non spécifié | | |
| **Estimation originale:** | Non spécifié | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sprint:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Commentaires** |  |

|  |
| --- |
| Commentaire de [Valentin BIDAULT](https://infraxcode.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=712020%3A69b04e1c-6d8c-48dc-b024-ae677bcfb8f9) [ 18/août/23 ] |
| GNS3 installé, |

Généré à Tue Oct 03 14:31:13 UTC 2023 par Messarat Sofiane avec JIRA 1001.0.0-SNAPSHOT#100237-sha1:62f7718ba5e5b8f35c98359f8dccb078af20101c.

|  |  |
| --- | --- |
| [AXA-15] [Script de récupération des configs des devices](https://infraxcode.atlassian.net/browse/AXA-15) Création: 16/août/23  Mise à jour: 12/sept./23  Date d'échéance: 06/sept./23  Résolu: 08/sept./23 | |
| **État:** | Terminé(e) |
| **Projet:** | [-AXA-](https://infraxcode.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10005) |
| **Composants:** | Aucun(e) |
| **Versions affectées:** | Aucun(e) |
| **Versions corrigées:** | Aucun(e) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Type:** | Story | **Priorité:** | Medium |
| **Rapporteur:** | [Valentin BIDAULT](https://infraxcode.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=712020%3A69b04e1c-6d8c-48dc-b024-ae677bcfb8f9) | **Responsable:** | Non assigné |
| **Résolution:** | Terminé | **Votes:** | 0 |
| **Étiquettes:** | python | | |
| **Estimation restante:** | Non spécifié | | |
| **Temps consacré:** | Non spécifié | | |
| **Estimation originale:** | Non spécifié | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Critère de Done:** | - Respecte PEP8 - Design Template/methode - Read me - Dossier de tests |
| **Référant Technique:** | Messaoud AOUADJ |
| **Livrable(s):** | - Archi SW - Multi Devices / Multi Connexions :    - REST ou CLI (show cmd)    - logs     - Inventory    - Erreur handling |
| **Sprint:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Description** |  |

|  |
| --- |
| Script de parcing, archi → englobe toutes les devices version Alpha → englobe uniquement Cisco iOs XR7 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Commentaires** |  |

|  |
| --- |
| Commentaire de [Sarra Aguel](https://infraxcode.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=712020%3A1a08692b-2178-447d-8837-cd8979058c98) [ 04/sept./23 ] |
| * Archi SW - Multi Devices / Multi Connexions : - REST ou CLI (show cmd) - logs - Inventory - Erreur handling (OK) * Reste dossier de test et Readme Dev |
| Commentaire de [Sarra Aguel](https://infraxcode.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=712020%3A1a08692b-2178-447d-8837-cd8979058c98) [ 07/sept./23 ] |
| <https://gitlab.com/infraxcode/clients/axa/Retrieve_configurations> |

Généré à Tue Oct 03 14:31:35 UTC 2023 par Messarat Sofiane avec JIRA 1001.0.0-SNAPSHOT#100237-sha1:62f7718ba5e5b8f35c98359f8dccb078af20101c.

|  |  |
| --- | --- |
| [AXA-16] [Script de parsing des configurations récupérées](https://infraxcode.atlassian.net/browse/AXA-16) Création: 16/août/23  Mise à jour: 11/sept./23  Date d'échéance: 01/sept./23  Résolu: 11/sept./23 | |
| **État:** | Terminé(e) |
| **Projet:** | [-AXA-](https://infraxcode.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10005) |
| **Composants:** | Aucun(e) |
| **Versions affectées:** | Aucun(e) |
| **Versions corrigées:** | Aucun(e) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Type:** | Story | **Priorité:** | Medium |
| **Rapporteur:** | [Valentin BIDAULT](https://infraxcode.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=712020%3A69b04e1c-6d8c-48dc-b024-ae677bcfb8f9) | **Responsable:** | [Kevin Beaumont](https://infraxcode.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=712020%3A47d550d0-124d-4c9a-9102-dba1ec531243) |
| **Résolution:** | Terminé | **Votes:** | 0 |
| **Étiquettes:** | python | | |
| **Estimation restante:** | Non spécifié | | |
| **Temps consacré:** | Non spécifié | | |
| **Estimation originale:** | Non spécifié | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Référant Technique:** | Messaoud AOUADJ |
| **Livrable(s):** | - Archi Soft - readme - Fichier de test - code alpha |
| **Sprint:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Description** |  |

|  |
| --- |
| Script de parcing, archi → englobe toutes les devices version Alpha → englobe uniquement Cisco iOs XR7 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Commentaires** |  |

|  |
| --- |
| Commentaire de [Kevin Beaumont](https://infraxcode.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=712020%3A47d550d0-124d-4c9a-9102-dba1ec531243) [ 04/sept./23 ] |
| code pousser sur gitlab :  <https://gitlab.com/infraxcode/clients/axa/parser>  manque a rajouter le cas gérer plusieurs input en meme temps |

Généré à Tue Oct 03 14:32:20 UTC 2023 par Messarat Sofiane avec JIRA 1001.0.0-SNAPSHOT#100237-sha1:62f7718ba5e5b8f35c98359f8dccb078af20101c.

|  |  |
| --- | --- |
| [AXA-17] [Task écriture des informations dans Netbox](https://infraxcode.atlassian.net/browse/AXA-17) Création: 16/août/23  Mise à jour: 11/sept./23  Date d'échéance: 08/sept./23 | |
| **État:** | En cours |
| **Projet:** | [-AXA-](https://infraxcode.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10005) |
| **Composants:** | Aucun(e) |
| **Versions affectées:** | Aucun(e) |
| **Versions corrigées:** | Aucun(e) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Type:** | Story | **Priorité:** | Medium |
| **Rapporteur:** | [Valentin BIDAULT](https://infraxcode.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=712020%3A69b04e1c-6d8c-48dc-b024-ae677bcfb8f9) | **Responsable:** | [Sarra Aguel](https://infraxcode.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=712020%3A1a08692b-2178-447d-8837-cd8979058c98) |
| **Résolution:** | Non résolu | **Votes:** | 0 |
| **Étiquettes:** | python | | |
| **Estimation restante:** | Non spécifié | | |
| **Temps consacré:** | Non spécifié | | |
| **Estimation originale:** | Non spécifié | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Référant Technique:** | Messaoud AOUADJ |
| **Livrable(s):** | - Archi soft Netbox (doit gérer les custom field) - Code ver alpha - Readme - Description de la structure Input ( Structure des formats d'INPUT Python) |
| **Sprint:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Description** |  |

|  |
| --- |
| Script de parcing, archi → englobe tous les devices version Alpha → englobe uniquement Cisco iOs XR7 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Commentaires** |  |

|  |
| --- |
| Commentaire de [Messarat Sofiane](https://infraxcode.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=712020%3Ac732ee2e-fbc9-470b-9357-0ad100db7ba5) [ 11/sept./23 ] |
| [Kevin Beaumont](https://infraxcode.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=712020%3A47d550d0-124d-4c9a-9102-dba1ec531243) [Sarra Aguel](https://infraxcode.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=712020%3A1a08692b-2178-447d-8837-cd8979058c98) [Messaoud AOUADJ](https://infraxcode.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=712020%3A76bc0ce7-df92-45e1-9233-8bd7ffdb0e86) Il manque le Readme |

Généré à Tue Oct 03 14:33:05 UTC 2023 par Messarat Sofiane avec JIRA 1001.0.0-SNAPSHOT#100237-sha1:62f7718ba5e5b8f35c98359f8dccb078af20101c.